**中国农业科学院兰州兽医研究所**

**东区二号楼拆除和土方外运报价要求**

**中国农业科学院兰州兽医研究所**

**2022年12月**

**中国农业科学院兰州兽医研究所**

**东区二号楼拆除和土方外运报价要求**

**一、概况**

中国农业科学院兰州兽医研究所所东区二号楼现已报废需要拆除及土方外运。

**二、报价人资格要求**

1、凡有意参与项目的报价人报名时必须提供法定代表人（或授权委托人）身份证明、《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件加盖公章）。

2、报价人必须提供由中国裁判文书网提供的报价公司查询记录截图（加盖公章）。

3、以上提到的所有材料及报价单均应密封提交。

**三、技术要求**

1、拆除

（1）范围：东区二号楼建筑主体及地基，建筑面积1529平方米，总高度9.6米。

（2）单位资质：符合甘肃省或者兰州市拆除本次拆除楼房同规模建筑物的相关规定。

2、土方级垃圾外运

（1）范围：东二号楼拆除建筑垃圾。

（2）单位资质：取得兰州市《建筑垃圾运输资质证》。

（3）清运要求：取得《建筑垃圾排放证》，非法运输产生的罚款由中标方承担。

（4）垃圾倾倒要求：中标单位需选择合法的建筑垃圾倾倒场所倾倒垃圾，如果发生非法倾倒，责任由中标方承担并承担罚款和二次倾倒所产生的一切费用。

三、其他要求

1.拆除过程中保护好周边路灯、燃气管道、电缆等现场或地下埋设物品。

2.标的物拆除完毕后对现场形成垃圾进行全面清理并平整场地，建筑基坑需平整至与周边场地标高一致。

3.用绿色密目网覆盖清理后的现场。

四、工期：从合同签订之日起**5个工作日**完成。报价人竣工每延迟一天，按照合同价1%罚款。若因不可抗拒因素或政府部门要求造成工期延误，经双方协商一直后可适当顺延。

六、付款方式：竣工验收合格交付使用后，并将所有竣工资料及施工过程相关资料按招标人要求提交后10天内一次性支付。

七、报价要求，报价人需提供完成所有项目包含一切费用的最终一次性报价，后期不予追加。

八、报名，报价单位与2022年12月24日下午5时之前将单位三证合一的营业执照复印件及联系人的联系方式（包括姓名、电话、微信号和邮箱）发送至zengshuang@caas.cn视为报名成功。

九、本项目不组织现场勘查，报价人可自行前往研究所东区勘查现场。

十、报价人于2022年12月28日下午3时前将报价文件密封并加盖公章后送至曾爽处邮寄，送达均可。

十一、本项目拟定于2022年12月28日下午3时线上开标，请参加人准备好身份证及授权书原件准时参加，腾讯会议号于开标前一天通知。

十二、采用综合评比法选择方案最优及报价合理为第一候选人。

中国农业科学院兰州兽医研究所

2022.12.23

**1． 报价函**

致： （甲方名称）

 在考察现场并充分研究 （项目名称）施工报价文件的全部内容后，我方兹以：

 人民币（大写）：

 RMB￥： 元

的报价价格，实施和完成本工程并修补其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在 年 月 日或按照合同文件规定的开工日期开始上述工程的施工， 天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到 标准。我方同意本报价函在报价文件规定的提交报价文件截止时间后，在报价文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力。

 随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

 报价人（盖单位章）：

 法定代表或委托代理人（签字）：

 日期： 年 月 日

**2.报价函附录**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价人名称 |  |
| 报价 | 大写： ； 小写： 。**注：报价包含项目完成所产生的一切费用。** |
| 施工工期/设计周期 | 日历天 |
| 备注 | 说明 |

**3.分部分项工程报价明细表（清单自行编制）4.施工组织方案**

改造施工组织方案

 ① 施工方案；

② 施工进度计划及保证措施

③ 质量保证措施

④ 安全保证措施

⑤ 文明施工现场措施

**5． 法定代表人身份证明和法定代表人授权书**

**（一）法定代表人身份证明**

报价人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人： （盖单位章）

 年 月 日

法定代表人身份证复印件（正反面）

**注：法定代表人身份证明须装订在报价文件中，报价人是自然人的，只需提供自然人身份证明复印件并签字。**

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字的法定代表人 （职务、姓名） 代表本公司授权 （公司名称） 的在下面签字的被授权人 （职务、姓名） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称） 的 （合同名称） 报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人无转授权。

 本授权书于 年 月 日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

报价人名称（加盖公章）：

委托代理人身份证复印件（正反面）：

**注：1.法定代表人和被授权人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印**

**章、签名章或其他电子制版签名**

**2.法定代表人授权委托书须装订在报价文件中**

**评议办法**

**一、评议委员会的组建**

**评议委员会由报价人依法组建，评议委员会成员人数应当为5人以上单数（包含5人），评议委员会负责评标活动，推荐合适候选人。**

**二、报价文件的初审**

**1.资格审查**

**本项目采用资格后审，评议委员会依法对报价人的资格进行审查，报价人不足3家的，不得评议。**

**2.算术错误将按以下方法更正：**

**2.1报价文件中报价表内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价表为准。**

**2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。**

**2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价。**

**2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正。**

**3.符合性审查**

**根据有关法律法规和报价文件的有关规定，如发现下列情况之一的，其报价将被视为无效报价：**

**3.1报价文件的格式不符合报价文件要求（报价文件中对报价文件格式有要求的）、关键内容字迹模糊、无法辨认的。**

**3.2报价人串通报价的。**

**3.3报价文件含有报价人不能接受的附加条件的。**

**4.流标条件**

**符合专业条件的报价人或者对报价文件作实质响应的报价人不足三家的。**

**三、评标货币**

**评标货币为人民币。**

**四、报价文件的澄清**

**1.在评议期间,评委员会可以根据需要，要求报价人对其报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。**

**2.报价人的澄清、说明或者补正应采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。报价人的澄清、说明或者补正不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。**

**五、评标原则及主要方法**

**1.评委员会只对确定为实质上响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较。**

**2.如果评委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评委员会应当将其作为无效报价处理。**

**3.本项目采用综合评比法，即在最大限度地满足报价文件实质性要求前提下，按照报价文件中规定的各项因素进行综合评审，确定候选人。**

**六 评议结论**

**本次议价采用综合评比法，评委组按施工方案和报价确定最优候选人。报价文件满足报价文件全部实质性要求，按报价由低到高依次排名，报价最低排名为第一候选人，综合评比确定最优中标人。**